Thời gian 07/09/2015 đến 20/12/2015 (15 tuần)

Báo cáo tiến độ giữa luận văn: tuần 8, 26/10/2015

Ngày nộp luận văn : 21/12/2015

Mục tiêu luận văn:

- Thiết kế kịch bản cho game, chỉ chọn một số đặc điểm chính yếu trong để hiện thực game

  - Vấn đề tìm đường trong game

  - Vấn đề quản lý tài nguyên

  - Vấn đề mô hình hóa đối thủ

- Tìm hiểu một số giải thuật AI để giải quyết các vấn đề trên

- Hiện thực game ở mức đồ họa đơn giản, chú trọng phần giải thuật

Các công việc cần làm :

Cần thiết :

- Hoàn thành giao diện điều khiển game.

  - Mini map

  - Giao diện mua unit

  - Thanh taskbar shortcut

  - Hiển thị tài nguyên

  - …

- Hoàn thành tài nguyên trong game

  - Unit khai thác vàng

  - Các mỏ vàng

- Hoàn thành xong interface cho AI.

  - Gửi, bắt sự kiện trong game

  - AI gửi lệnh controller và thực hiện

  - Giao tiếp AI web worker

- Hoàn thành AI static cơ bản.

  - Xây dựng kế hoạch tĩnh theo thời gian

  - Hiện thực chạy trong game (AI web worker)

- Hoàn thành hệ thống menu game.

  - Menu load

  - Tùy chọn cơ bản

  - Back home, start

  - …

- Hoàn thành gameplay cơ bản.

  - Ràng buộc xây dựng, và mua các unit

  - Các hiệu ứng, tác dụng các unit trong game

  - Sương mù trong game

  - …

Mở rộng :

- AI nâng cao.

  - Xây dựng nhiều kiểu AI trong game, các giải thuật.

  - AI xử lý theo ngữ cảnh game.

- Thêm các loại unit trên biển, trên không.

  - Máy bay

  - Tàu chiến

Nâng cao:

- Hệ thống chơi online.

  - Hoàn thành hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực qua mạng

  - Đăng nhập tài khoản, quản lý user

  - …

- Hệ thống màn chơi, nhiệm vụ.

  - Thêm kịch bản trò chơi

  - Các nhiệm vụ trong game

Lịch trình dự kiến

Tuần 1: Cải thiện tốc độ vẽ.

Tuần 2: Hiển thị máu đối tượng khi chọn, cải thiện di chuyển.

Tuần 3: Thực hiện Controler điều khiển game, các ràng buộc gameplay.

Tuần 4:  Giao diện mua unit, thanh taskbar shortcut, unit khai thác vàng, mỏ vàng

Tuần 5:  Sương mù trong game và minimap, Xây dựng API cho AI.

Tuần 6:  Hiện thực lớp AI Web worker Comunication, xây dựng bộ khung cho AI WebWorker.

Tuần 7:  Xây dựng kế hoạch AI tĩnh theo thời gian. (Hiện thực AI chạy trong Web worker). Bắt đầu viết báo cáo.

Tuần 8: Xây dựng AI dựa trên bộ khung AI WebWorker theo nhiều hướng khác nhau.

Tuần 9:  (tiếp tục xây dựng AI).

Tuần 10: (tiếp tục xây dựng AI).

Tuần 11: (tiếp tục xây dựng AI).

Tuần 12: (tiếp tục xây dựng AI).

Tuần 13: Hoàn thành báo cáo, slide

Tuần 14: Dự trữ

Tuần 15: Dự trữ